Контракт № _З-09.11.16-1_

на выполнение работ

город Евпатория                                                                                          «_09_» __11__ 2016 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шевцова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ РЕСУРС», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Быкова Сергея Васильевича, действующий на основании  Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «стороны», в соответствии с требованиями Постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016г. №219 «Об утверждении регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году», распоряжения Главы Республики Крым от 29 июня 2016г. №331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016г. №219», на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 09 ноября 2016г. №1416-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту)  обязуется выполнить работы по капитальному ремонту  насосной,  литера «Ч», в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская детская клиническая больница» (далее – работы) и передать полученные при выполнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п. 1.1 Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Виды (содержание) и объемы работ, характеристики используемых при проведении работ материалов и изделий определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью Контракта.

1.4. Работа выполняется Подрядчиком лично, из его материалов, собственными силами и средствами Подрядчика

1.5 Место выполнения работ: Россия, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 58.

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ

2.1. Общая стоимость Контракта составляет 1 982 537,00 руб. (один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 302 420,90 руб.

2.2. Цена за выполненные работы устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, изделий, транспортные расходы, расходы на страхование, налоги, сборы  и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством, а также прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.

### 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Оплата 30% стоимости Контракта производится Заказчиком после подписания Контракта по безналичному расчету российским рублями путем перечисления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета, по мере поступления финансирования.

Оплата 70% стоимости Контракта за  выполненные работы производится Заказчиком по безналичному расчету российским рублями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),  счета/ счета-фактуры. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

3.2. Оплата по Контракту осуществляется за счет Субсидии из бюджета Республики Крым в рамках реализации программы развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017г.

3.3. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, что подтверждается выпиской из банка.

3.4. Подписанный акт о приемке выполненных работ (КС-2) является подтверждающим документом, удостоверяющим отсутствие претензий по выполненной работе со стороны Заказчика.

3.5. В случае изменения своего расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

3.6. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом составляется  дополнительное соглашение к Контракту, которое оформляется в письменном виде, подписывается сторонами Контракта и скрепляется печатями сторон.

3.7. В любое время по инициативе любой из сторон Контракта может быть произведена сверка взаимных расчетов по Контракту. Результаты сверки взаиморасчетов оформляются актом сверки, подписываемым сторонами.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ – до «26» декабря 2016г..

4.2. По факту выполненных работ стороны составляют и подписывают акт о приемке выполненных работ (КС-2).

4.3. Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных работ составляет 3 (три) рабочих дня с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.4. В случае выявления недостатков в период выполнения работ, Заказчик уведомляет Подрядчика о времени и месте составления акта о выявленных недостатках (далее — Акт).

4.5. В случае отсутствия Подрядчика при составлении Акта или отказа от подписания Акта, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке с отметкой о том, что Подрядчик отказался  от подписи либо отсутствовал при его составлении. Акт направляется в адрес Подрядчика любым способом связи.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5 .1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать с Заказчиком цветовую гамму применяемых при выполнении работ материалов.  Производить работы без остановки основной деятельности учреждения.

5.1.2. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта в объеме и в срок, предусмотренные Контрактом, и сдать результат работ  Заказчику. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, требованиям ГОСТ, СниП, техническим условиям, стандартам, санитарным нормам и другим нормативным документам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Обеспечить качество используемых материалов, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СниП, техническим условиям, стандартам. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за применение качественных, безопасных материалов и методов выполнения работ.

5.1.4. До приемки работ вывезти инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

5.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных  неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.6. Обеспечить проведение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов, оборудования, изделий, строительной техники и другого имущества, результатов работ от начала работ и до передачи  Заказчику.

5.1.7. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче – приемке работ и в течение гарантийного срока за свой счет.

5.1.8. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственными стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ, а также требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных законодательством.

5.1.9. Предоставить до начала работ на применяемые материалы и изделия, используемые при выполнении работ документы качества, сертификат пожарной безопасности с приложениями, предусмотренные действующим законодательством РФ, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

5.1.10. Представлять  Заказчику необходимую оперативную информацию о ходе выполнения  работ, об объемах выполненных работ, численности работающих и др.

5.1.11. Обеспечить постоянную уборку строительного мусора в течение рабочего дня, а также в течение трех дней после окончания работ за пределы территории ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница».

5.1.12. Обеспечить  Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

5.1.13. Сдать  Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (КС-2), в срок, установленный Контрактом.

5.1.14. До начала производства работ назначить уполномоченного представителя для взаимодействия с Заказчиком в рамках исполнения Контракта.

5.1.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и Контрактом.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать своевременного принятия выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.   Заказчик обязан:

5.3.1. Участвовать в освидетельствовании работ, подписывать акты, предусмотренные  условиями Контракта.

5.3.2. В соответствии с условиями Контракта принять от Подрядчика выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (КС-2) и произвести их оплату в установленные сроки.

5.3.3. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком  результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с  Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.4.3. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.4.4. Не принимать выполненные работы в случае, если они выполнены с отклонением от технического задания (Приложение №1 к Контракту), от действующих норм и технических условий.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ, ГАРАНТИИ

6.1. По завершении  выполнения работ Подрядчик представляет  Заказчику подписанный со своей стороны в двух экземплярах акт о приемке выполненных работ (КС-2)   с приложением к нему справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета (счет-фактура), актов освидетельствования скрытых работ (в случае их составления), документы, подтверждающие качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения работ.

6.2. После получения от Подрядчика документов, указанных в п.6.1. Контракта,  Заказчик   в течение 2 (двух) рабочих дней осматривает и принимает результаты работы на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте и оформляет результаты приемки. Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта Заказчик при необходимости проводит экспертизу.

6.3. По итогам приемки работ представленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и в тот же день утверждается заказчиком) и в день окончания приемки один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) направляется Подрядчику, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ  от приемки выполненных работ с указанием срока устранения дефектов (недоработки) или иных несоответствий в выполненных работах условиям Контракта.

6.4.  После устранения Подрядчиком замечаний, указанных в мотивированном отказе  от приемки выполненных работ, Заказчик осуществляет приемку работ и подписывает акт о приемке выполненных работ (КС-2) в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

6.6. Подписанный Сторонами акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3) и предъявленный Подрядчиком счет (счет-фактура) является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.7. Приемка скрытых работ осуществляется Заказчиком до выполнения Подрядчиком последующих работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком или  он не был информирован об этом, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию.

6.8. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 (два) года с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.9. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять своими силами и за свой счет все неисправности, недостатки, дефекты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

6.10. Гарантийный период продлевается до тех пор, пока Подрядчик не устранит все недостатки и дефекты, что должно быть подтверждено актом об их устранении.

### 7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.  В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

- 2,5 процентов цены Контракта (в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей);

- 2 процента цены Контракта (в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчика обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) × С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ × ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК × 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере:

- 10 процентов цены Контракта (в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей);

- 5 процентов цены Контракта (в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. руб).

7.7. Требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), направленное Заказчиком Подрядчику в соответствии с п.7.4 Контракта, подлежит рассмотрению Подрядчиком в течение 5 (пяти) дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) в течение 15 (пятнадцати) дней после получения Подрядчиком указанного требования, рассматривается как согласие Подрядчика с требованием.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, срок исполнения которых наступил, Заказчик в соответствии со статьями 308, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе произвести оплату выполненной работы, по цене, установленной п.2.1. Контракта, уменьшенной на сумму размера неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с п.п.7.5, 7.6 Контракта.

7.9. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в натуре.

7.10.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также в процессе исполнения Контракта, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для сторон и не подлежащей разглашению.

8.2. С момента вступления в силу Контракта стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из сторон в рамках выполнения Контракта.

8.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения какие-либо неправомерных преимуществ или в иных неправомерных целях.

9.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действий, квалифицируемых применимым для этих целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у стороны подозрений о том, что произошло или может произойти нарушение каких-либо требований законодательства и условий Контракта, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме о таком факте. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие, или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений законодательства и условий Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, услугами или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту для получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных законодательством действий и/или неполучения другой стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменно уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с п.п.9.1-9.3. Контракта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ИЗМЕНЕНИЕ  УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена Контрактом:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом, положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении, предусмотренных Контрактом, количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги.

3) при исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в следующих случаях:

- в случае если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Контракте, становится явно невозможным;

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;

- в случае установления факта проведения процедуры ликвидации (в том числе банкротства) в отношении Подрядчика;

- в случае выявления фактов предоставления Подрядчиком недостоверных сведений, связанных с обеспечением исполнения Контракта;

- в случае неоднократного (два и более раз) несоблюдения сроков устранения нарушений и замечаний, предъявленных в письменном требовании Заказчика.

11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется  Подрядчиком по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении  Подрядчику. Выполнение Заказчиком данного требований считается надлежащим уведомлением  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении  Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии  Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления   Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с настоящим Контрактом.  Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

11.6. Если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой работы должны быть уменьшены с учетом объема выполненной работы по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение  Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчика данного требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления  Подрядчиком  Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, разногласий и претензий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, стороны обязаны предпринять все необходимые усилия для урегулирования таких противоречий, разногласий и претензий в добровольном порядке.

12.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатями.

12.3. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны по Контракту.

Претензия должна содержать требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

12.4. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

12.5. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Крым.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки, война, военные действия и др.), которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

13.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои  обязательства по Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, не позднее 3 (трех) дней после начала их действия информирует другую сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными органами.

13.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, то каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Контракта. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2016 года.

14.2. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены надлежащим образом, подписаны уполномоченными представителями сторон, имеют ссылку на Контракт и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

14.3. В случае перемены Заказчика, его права и обязанности, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным или ценным письмом с уведомлением по фактическому адресу стороны, указанному в Контракте. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Стороны подписывают Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих  равную юридическую силу.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 58 ОГРН: 1149102178818 ИНН: 9110087321 КПП: 911001001 Расчетный счет: 40601810035101000001 В УФК по Республике Крым БИК 043510001 Лицевой счет: 20756щ92810, 21756щ92810, 22756щ92810 тел/ф: (36569) 2-53-93 e-mail: mail@edkb.ru Главный врач:______________А.В. Шевцов М.П. | Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ РЕСУРС» 297402, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Эскадронная, 25 ИНН: 9102049690 КПП: 911001001 ОГРН: 1149102102005 р/с: 40702810402100043664 АО «Севастопольский морской банк» к/с: 30101810567110000103 БИК: 046711103 телефон: +7(978)759-90-56 e-mail: kr.resurs2015@mail.ru Директор: _______________С.В. Быков М.П. |

Приложение №1

к контракту №_____________

от «___» _____________ 2016 г.

# техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

на выполнение капитального ремонта здания насосной (литера Ч) ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» в г. Евпатория, Республика Крым

- Наименование объекта: капитального ремонта здания насосной (литера Ч) ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» в г. Евпатория, Республика Крым

- Место расположения объекта: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 85.

- Сроки (периоды) выполнения работ:  с даты заключения контракта до 26 декабря 2016г.

- Цели использования результатов работ: устранение морального и физического износа существующей системы обеззараживания канализационных стоков, приведение существующего здания насосной (литера Ч) под размещение системы обеззараживания канализационных стоков, улучшение условий труда обслуживающего персонала, а также поддержание эксплуатационных показателей и их функциональных назначений.

- Объемы и характеристика работ на объекте, требования к качеству, безопасности работ

  - Требования к качеству выполнения работ на объекте.

Проводимые работы на объекте и применяемое оборудование должны соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.», СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.», ПБ 09-594-03 «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании применении хлора», Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 245-2001, Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества, руководств и инструкций, и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ.

  - Требования к безопасности выполняемых работ.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими нормативными документами - строительными нормами и правилами: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.», СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; ГОСТ 12.2.003 «ССБТ. Оборудование производственное»; правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация ведения ремонтных работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

При выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

  - Условия выполнения работ.

Все работы должны выполнятся согласно данного технического задания и проектно-сметной документации шифр 03/07-016-АС разработанной ООО «Евробау»».

До начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику и согласовать с ним:

- график производства работ;

- приказ о назначении лица, ответственного за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил и норм.

- приказы на работников, приложив копии их документов (разрешение на работу – для иностранцев, регистрацию, миграционные карты и паспорта). Только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов.

- контракта на выполнение субподрядных работ с приложением документов подтверждающих соответствующую квалификацию работников данной организации.

- образцы применяемых материалов и оборудования с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.

- график поставки, место складирования применяемых материалов и оборудования.

- организацию доступа на территорию и продолжительность рабочего времени.

Работы производятся только в отведенной зоне работ.

Заказчик не несёт ответственности за оборудование, материалы, инструмент оставленные на объекте.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами законодательства РФ.

Подрядчик несет ответственность за весь объем работ выполняемых привлекаемыми субподрядными организациями.

Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству), технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актом выполненных работ.

Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Использование при проведении работ материалов и оборудования, бывших в употреблении или материалов, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям. Срок гарантии на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с установленными сроками и утвержденным Заказчиком графиком проведения работ на объекте;

- соблюдать требования правил безопасного ведения общестроительных работ;

- устранять выявленные нарушения и замечания по проведению работ, специалистами Заказчика;

- предъявлять поэтапное выполнение работ Заказчику, согласно графика производства работ;

- в конце рабочего дня производить уборку и вывоз строительного мусора за счет собственных средств с места проведения работ. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

- в случае загрязнение строительным или иным мусором, образующимся в результате деятельности Подрядчика на территории вокруг объекта или на самом объекте, произвести собственными силами очистку и восстановить состояние открытых поверхностей земельных участков.

Все требуемые работы проводить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей, и нести материальную ответственность в случаях такого ухудшения. В случае повреждения отделки иных зданий, помещений, инженерных систем, покрытий, ограждений, МАФ и пр. оборудования Заказчика, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

Подключение инженерного оборудования к инженерным сетям и коммуникациям Заказчика, не вошедшим в предмет контракта, письменно согласовать с Заказчиком.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно техническому заданию и графику выполнения ремонтных работ.

На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по контракту.

Подрядчику необходимо заблаговременно приглашать представителя Заказчика для составления акта по каждому виду работ требующих отдельного принятия решения и согласования с получением разрешением выполнения последующих работ. Для принятия отдельных видов работ направлять Заказчику телефонограмму, не менее чем за 2 (два) дня и при готовности объекта известить об этом Заказчика в двухдневный срок. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов.

В случае выявленных нарушений технологического процесса, отклонения от технического задания Заказчик имеет право остановить производство работ, с отметкой в общем журнале КС-6. В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета в общем журнале работ формы КС-6 на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

Технический надзор за выполнением работ осуществляется Заказчиком. Для осуществления технического надзора Заказчик при необходимости формирует службу технического надзора. Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь для проведения технического надзора стороннюю организацию.

Подрядчик обязан вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта выполненных работ по контракту, принадлежащие ему машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия и конструкции.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

- Техническое обучение подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: требуется.

- Требования по объему гарантии качества работ:

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества, перечень особых условий и (или) способов исполнения обязательств | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы ремонтируемого объекта, антикоррозийное и иное лакокрасочное покрытие металлических и иных конструкций, инженерные системы, смонтированное оборудование и иные работы. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения замечаний не должно превышать 2 (два) рабочих дня. |

В случае обнаружения дефектов после приемки объектов в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Подрядчика. При этом срок действия гарантий продлевается на период устранения выявленных недостатков (недоделок).

Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.

- Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:

Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ по контракту.

- Объем выполняемых работ.

| Объект: капитальному ремонту здания насосной (литер Ч) по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 58 |
| --- |
| № п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Полы |
| 1 | ТЕРр 57-2-4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,5014 |
| 2 | ТЕР 11-01-011-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,5014 |
| 3 | ТЕР 11-01-011-02 К = 4 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,5014 |
| 4 | ТЕР 11-01-004-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5014 |
| 5 | ТЕР 11-01-004-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5014 |
| Раздел 2. Проемы |
| 6 | ТЕРр 56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |
| 7 | ТЕРр 56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0318 |
| 8 | ТЕР 10-01-034-03 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0212 |
| 9 | ТЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,1 |
| 10 | ТЕРр 56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0399 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | ТЕР 09-04-012-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3,99 |
| Раздел 3. Отделочные работы |
| 12 | ТЕРр 61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,347 |
| 13 | ТЕР 15-02-031-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0466 |
| 14 | ТЕР 15-02-003-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских | 100 м откосов | 0,1864 |
| 15 | ТЕР 15-04-002-04 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |
| 16 | ТЕР 15-04-005-04 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5014 |
| 17 | ТЕР 15-04-025-08 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5156 |
| 18 | ТЕР 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,3958 |
| 19 | ТЕР 15-02-001-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,3958 |
| 20 | ТЕР 15-04-011-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная | 100 м2 фасада | 1,3958 |
| 21 | ТЕР 15-01-016-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,0964 |
| Раздел 4. Кровля |
| 22 | ТЕР 46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0,576 |
| 23 | ТЕРр 58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,576 |
| 24 | ТЕРр 58-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 0,576 |
| 25 | ТЕРр 58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0,464 |
| 26 | ТЕР 26-02-018-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составомПирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,464 |
| 27 | ТЕР 09-04-002-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,464 |
| 28 | ТЕР 11-01-050-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 0,464 |
| 29 | ТЕР 12-01-009-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,087 |
| 30 | ТЕР 12-01-008-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2фасада (без вычета проемов) | 0,4322 |
| Раздел 5. Разные работы |
| 31 | ТЕРр 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (парапет) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |
| 32 | ТЕР 46-04-001-05 | Разборка мелкоблочных стен | 1 м3 | 0,4503 |
| 33 | ТЕР 46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0,03132 |
| Раздел 6. Отопление |
| 34 | ТЕР 16-03-001-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 35 | ТЕР 16-03-001-03 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,65 |
| 36 | ТЕР 18-03-001-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,034 |
| 37 | ТЕР 24-01-033-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 4 |
| 38 | ТЕР 26-01-017-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 5,5 |
| Раздел 7. Вентиляция |
| 39 | ТЕР 20-03-002-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
| 40 | ТЕР 20-01-001-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0012 |
| 41 | ТЕР 20-02-002-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| Раздел 8. Электрооборудование |
| 42 | ТЕРм 08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 2 |
| 43 | ТЕРм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 10 |
| 44 | ТЕРм 08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый | 100 шт. | 0,03 |
| 45 | ТЕРм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,02 |
| 46 | ТЕРм 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 47 | ТЕРм 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,03 |
| 48 | ТЕРм 08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,6 |
| 49 | ТЕРм 08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 100 м кабеля | 0,25 |
| 50 | ТЕРм 08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,25 |
| 51 | ТЕРм 08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,25 |
| 52 | ТЕРм 08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,25 |
| 53 | ТЕР 01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,035 |
| 54 | ТЕР 01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| Раздел 9. Канализация и водопровод |
| 55 | ТЕР 16-04-004-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 56 | ТЕР 16-04-004-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
| 57 | ТЕР 16-04-002-11 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 58 | ТЕР 09-06-001-01 (ДемонтажМДС81-36.2004п.3.3.1.д)) | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,12 |
| 59 | ТЕР 09-06-001-02 (ДемонтажМДС81-36.2004п.3.3.1.д)) | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,096 |
| 60 | ТЕР 09-06-001-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,096 |
| 61 | ТЕР 16-07-001-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | 1 кран | 1 |
| 62 | ТЕР 01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,18 |
| 63 | ТЕР 01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 64 | ТЕРм 37-01-014-06 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 1,5 т | 1 шт. | 1 |

- Ведомость материалов

| № п/п | Шифр ресурсов | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0,010028 |
| 2 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,211089 |
| 3 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,038106 |
| 4 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0,000331 |
| 5 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,000605 |
| 6 | 101-0278 | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм | м2 | 9,64 |
| 7 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00007 |
| 8 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6496 |
| 9 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,009472 |
| 10 | 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0,019544 |
| 11 | 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,001686 |
| 12 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,000019 |
| 13 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,001378 |
| 14 | 101-1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0,003856 |
| 15 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,000682 |
| 16 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,85428 |
| 17 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,026296 |
| 18 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,027577 |
| 19 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,001021 |
| 20 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 116,3248 |
| 21 | 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,076213 |
| 22 | 101-1757 | Ветошь | кг | 1,092128 |
| 23 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002784 |
| 24 | 101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,003867 |
| 25 | 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,005826 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 0,072711 |
| 27 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,070442 |
| 28 | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0,399 |
| 29 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,034597 |
| 30 | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 9,0948 |
| 31 | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 1,5052 |
| 32 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,19488 |
| 33 | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 2,4168 |
| 34 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000042 |
| 35 | 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 5,7452 |
| 36 | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 1,51368 |
| 37 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,000603 |
| 38 | 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,8352 |
| 39 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 16,96 |
| 40 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000218 |
| 41 | 113-0043 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 | т | 0,00321 |
| 42 | 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,168972 |
| 43 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 56,7936 |
| 44 | 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,074257 |
| 45 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005104 |
| 46 | 203-0957 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 2,12 |
| 47 | 204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0,01197 |
| 48 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2,045712 |
| 49 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,1928 |
| 50 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,095156 |
| 51 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,20038 |
| 52 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,001656 |
| 53 | 411-0001 | Вода | м3 | 2,455618 |
| 54 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,007424 |
| 55 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | -56,7936 |
| 59 | 101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 56,7936 |
| 57 | 113-9004 | Антисептик | кг | 14,9408 |
| 58 | 203-9057 | Блоки дверные металлические | м2 | 3,99 |
| 59 | Прайс лист | Планка торцевая | м. п. | 8,72 |
| 60 | Прайс лист | Планка ветровая | м. п. | 8,72 |
| 61 | Прайс лист | Планка примыкания | м. п. | 13,1 |
| 62 | Прайс лист | Воронка водосточная | шт | 2 |
| 63 | Прайс лист | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 | м2 | 55,68 |
| 64 | 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,000032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000022 |
| 66 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,364 |
| 67 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 |
| 68 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,00001 |
| 69 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,000006 |
| 70 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,000419 |
| 71 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,000218 |
| 72 | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0054 |
| 73 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,01 |
| 74 | 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг | 2 |
| 75 | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00384 |
| 76 | 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,0216 |
| 77 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,000317 |
| 78 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,000002 |
| 79 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,4212 |
| 80 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,00013 |
| 81 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,000698 |
| 82 | 101-5998 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 50 мм | шт. | 0,6 |
| 83 | 101-5999 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 110 мм | шт. | 2,88 |
| 84 | 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2 |
| 85 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000067 |
| 86 | 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 15,2 |
| 87 | 301-3329 | Рукава поливочные диаметром 25 мм | м | 20 |
| 88 | 301-3332 | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 89 | 302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 90 | 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,01212 |
| 91 | 411-0001 | Вода | м3 | 3,81529 |
| 92 | 507-0598 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | 1,1904 |
| 93 | 507-4329 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм | м | 4,99 |
| 94 | 507-4330 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм | м | 23,952 |
| 95 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,004039 |
| 96 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 11,65 |
| 97 | 201-0382 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0,12 |
| 98 | 201-0849 | Панели металлические сетчатые | м2 | 1 |
| 99 | Прайс лист | Электронагреватель 50л | шт | 1 |
| 100 | Прайс лист | Установка обеззараживания ифицированных сточных вод "Дезис 12" |  | 1 |
| 101 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00008 |
| 102 | 101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» | т | 0,000006 |
| 103 | 101-1488 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 0,000153 |
| 104 | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,000221 |
| 105 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,028 |
| 106 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,0896 |
| 107 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,000038 |
| 108 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,028 |
| 109 | 101-2466 | Краска «Армофиниш» | л | 7,909 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | 101-2481 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм | м | 82,5 |
| 111 | 103-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм | м | 14,37 |
| 112 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм | м | 63,57 |
| 113 | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | 60,5 |
| 114 | 104-0169 | Клипсы (зажимы) | шт. | 165 |
| 115 | 113-0393 | Клей «Армофлекс» 520 | л | 0,7865 |
| 116 | 113-0394 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | 0,11 |
| 117 | 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0,00086 |
| 118 | 301-0559 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | 3,4 |
| 119 | 301-1225 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 1,5028 |
| 120 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 5,45 |
| 121 | 301-3361 | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0,02278 |
| 122 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 4 |
| 123 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,0006 |
| 124 | 411-0001 | Вода | м3 | 1,0615 |
| 125 | 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 0,1815 |
| 126 | 509-0989 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0,000001 |
| 127 | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -60,5 |
| 128 | 104-0340 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм | м | 60,5 |
| 129 | 301-1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм | шт. | 2 |
| 130 | 301-1787 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 0,12 |
| 131 | 302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 132 | Прайс лист | Авт. баланс. клапан ASV-P с фикс. настр. 0,1 бар.6 PN16; DN 15 Danfass | шт | 2 |
| 133 | Прайс лист | Вентиляторы осевые | шт. | 1 |
| 134 | Прайс лист | Ручной запорный клапан RLV-15x (никелированный) Danfass | шт | 2 |
| 135 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,000092 |
| 136 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,000222 |
| 137 | 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,0025 |
| 138 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,06 |
| 139 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,000538 |
| 140 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,75 |
| 141 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,01 |
| 142 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,49 |
| 143 | 101-2143 | Краска | кг | 0,8625 |
| 144 | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0,01 |
| 145 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0,0204 |
| 146 | 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,1655 |
| 147 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 43,75 |
| 148 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1,024 |
| 149 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,000015 |
| 150 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 151 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,000095 |
| 152 | 502-0246 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,000031 |
| 153 | 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,248 |
| 154 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,08 |
| 155 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 12 |
| 156 | 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 3 |
| 157 | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0,0306 |
| 158 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 3,06 |
| 159 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,06 |
| 160 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 10,0906 |
| 161 | Прайс лист | Светильник аварийный с аккумуляторным блоком светодиодный "ВЫХОД" | шт | 2 |
| 162 | Прайс лист | Щиты распределительные встраиваемые ЩРн-18з-036 | шт. | 1 |
| 163 | Прайс лист | Шкаф пластиковый навесной КМПн 1/2 | шт. | 1 |
| 164 | Прайс лист | Коробка монтажная | шт | 4 |
| 165 | Прайс лист | Коробка распределительная | шт | 4 |
| 166 | Прайс лист | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 2П+З для скрытой установки 250В, 16А | шт | 3 |
| 167 | Прайс лист | Фонарь аккумуляторный переносной | шт | 1 |
| 168 | Прайс лист | Труба гофрированная диаметром 32 мм | м | 25,75 |
| 169 | Прайс лист | Выключатель 1 кл. для скрытой установки 250В | шт | 3 |
| 170 | Прайс лист стр.7 п.92 | Кабель ВВГнг(А)LS-660 сечением 3*2,5 мм2 | м | 20,4 |
| 171 | Прайс лист стр.7 п.98 | Кабель ВВГнг(А)LS-660 сечением 3*1,5 мм2 | м | 40,8 |
| 172 | Прайс лист | Выключатель автоматический ВА 63/1 10А | шт | 4 |
| 173 | Прайс лист | Выключатель автоматический ВА 63/1 16А | шт | 5 |
| 174 | Прайс лист | Выключатель автоматический ВА 63/3 25А | шт | 1 |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» Главный врач:______________А.В. Шевцов М.П. | Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ РЕСУРС» Директор: _______________С.В. Быков М.П. |

# Text boxes

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления отчетной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения контракта |
| 2 | Акт-допуск для производства работ | Три рабочих дня с даты заключения контракта |
| 3 | График выполнения ремонтных работ | Три рабочих дня с даты заключения контракта |
| 4 | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 5 | Акт освидетельствования скрытых работ | Два рабочих дня с момента завершения работ |
| 6 | Журнал производства работ | Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ |
| 7 | Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов | Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ |
| 8 | Акты на испытания систем и оборудования | Два рабочих дня с момента завершения работ |
| 9 | Акт приемки участка канализационной сети | Два рабочих дня с момента завершения работ |
| 10 | Протоколы электроизмерений | Два рабочих дня с момента завершения работ |
| 11 | Техническая и эксплуатационная документация на оборудование и установки | Два рабочих дня с даты заключения контракта |
| 12 | Акт пуско-наладочных работ | Два рабочих дня с момента завершения работ |
| 13 | Акт приемки в эксплуатацию систем автоматики | Два рабочих дня с момента завершения работ |
| 14 | Акты приемки для комплексного опробования оборудования и трубопроводов | Два рабочих дня с момента завершения работ |
| 15 | Акт о приемке выполненных работ, счет и счет-фактуру. | Два рабочих дня с момента завершения работ |